比价宝Project Closure Summary Report

比价宝 项目关闭总结报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepared by  拟制 | 汪可涵 | Date  日期 | 2019/07/08 |
| Reviewed by  评审人 |  | Date  日期 | 2019/07/ |

Catalog目 录

[一、项目基本情况 4](#_Toc269733113)

[二、项目的完成情况 4](#_Toc269733114)

[三、学员任务及其工作量总结 4](#_Toc269733115)

[四、项目进度 5](#_Toc269733116)

[五、经验教训及改进建议 5](#_Toc269733117)

# 一、项目基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 比价宝 | | |
| 开发环境： | Pycharm | 运行平台： | Windows |
| 项目起止时间： | 2019/6/30至2019/07/09 | 项目地点： | 工程实训中心 |
| 项目组成员： | 詹俊、周力、周毅、游泽彬、汪可涵 | | |
| 项目描述： | 制作一个能让用户通过在网站上输入需要的商品的名称得到该商品在不同电商报价的网站。 | | |

# 二、项目的完成情况

项目总体完成情况 良好 能按照我们设想的方案进行 前端和后端沟通很好，能初步实现我们想要的功能

搜索结果页，网站主页面，404页面等制作完成，后台逻辑构建完成，数据获取与数据库搭建成功

实现了搜索界面 选择商城 数据库检索 价格排序 是否自营等等

# 

# 三、学员任务及其工作量总结

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职责 | 负责模块 | 代码行数 |
| 詹俊 | 队长 | 后台逻辑处理与数据库操作 | 400 |
| 周力 | 队员 | 前端网页制作 | 650 |
| 周毅 | 队员 | 前端网页制作 | 500 |
| 游泽彬 | 队员 | 爬虫和数据库 | 900 |
| 汪可涵 | 队员 | 爬虫 | 300 |
| 合计 | | | 2750 |

# 四、项目进度

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 计划 | | 实际 | | 项目进度偏移（天） |
| 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期 |
| 立项 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 0 |
| 需求 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 0 |
| 设计 | 6/30 | 7/2 | 6/30 | 7/2 | 0 |
| 编码 | 6/30 | 7/8 | 6/30 | 7/8 | 0 |

# 五、经验教训及改进建议

在产品开发的过程中遇到了很多的问题，以往在写代码时往往是只涉及前后端的一方，第一次写这种涉及前后端的项目，在前后端的相互连接时遇到了很多问题如爬虫得到的数据在网页中无法得到显示，主要原因是我们之前对于关联方向的知识了解的不够多，前端与后端没有合作的经历。我们会在之后的学习中拓展自己的知识范围。

实训中存在组员间沟通出现问题问题的情况，这在某种程度拖慢了工程进度，我们以后会加强组员间的合作。